|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he podido cumplir todas las actividades en los tiempos de la carta Gantt. La reunión de kickoff y levantamiento con el cliente quedó con retraso: el cliente nunca se conectó a las reuniones, por lo que solo pudimos documentar el kickoff (Documentacion_Proyecto_APT_Kickoff.md), investigar a la Cámara Chilena de Inteligencia Artificial y preparar un guion de entrevista. Sí avanzamos en el diseño y en la implementación: el sitio público, el login, el panel interno (contenido, revisión y administración de usuarios), la base de datos PostgreSQL y un entorno QA en Railway. Facilitó el trabajo la experiencia previa en Git, contenedores y automatización. Lo dificultó que no tenemos definiciones del cliente (contacto oficial, roles y dónde se publicará el contenido) y el poco tiempo disponible por el trabajo y otras asignaturas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Frente a la falta de contacto del cliente, dejamos registradas las preguntas abiertas en la documentación para validarlas si se conecta, y mientras tanto avanzamos con supuestos documentados y priorizamos un MVP del flujo principal. Para el problema de tiempo, el MVP permite acotar el alcance a lo más importante.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi aporte se ha concentrado en la estructura técnica: repositorio y ramas, frontend, panel interno y base de datos. Falta avanzar en el módulo de IA, que todavía no tiene proveedor configurado, y en las pruebas, y dejar más documentadas las decisiones técnicas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de qué hacer si el cliente no se conecta: hasta dónde podemos avanzar con supuestos sin arriesgar retrabajo. También quisiera preguntar al docente qué nivel de funcionalidad se espera en el informe final, si basta un MVP del flujo redacción, revisión y publicación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Sí, las actividades pendientes deben redistribuirse entre los tres integrantes para equilibrar la carga. Hay actividades por asignar: crear y editar artículos desde el panel, conectar las acciones de revisión, y las pruebas y validación. La asignación concreta la definiremos como equipo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Lo positivo es que el proyecto avanzó pese a no tener contacto con el cliente. Lo principal a mejorar es repartir las tareas pendientes y registrar mejor el trabajo de cada integrante en Git.